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关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
	本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2025〕481号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2026年7月修订）》（深证上〔2025〕399号）等有关规定，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2026年6月30日的半年度存放、管理与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司2020年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于2021年11月1日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）11,778,000.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币48.66元，募集资金总额573,117,480.00元，扣除发行费用62,856,828.00元（不含增值税），实际募集资金净额510,260,652.00元。该项募集资金已于2021年11月5日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金279,361,500.00元，本次超募资金为230,899,152.00元。
（二）募集资金使用及结余情况
	项目
	金额（元）

	募集资金总额
	573,117,480.00

	减：券商坐扣承销费（含增值税）
	42,514,828.79

	存入募集资金账户的金额
	530,602,651.21

	加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户
	2,406,499.74

	减：实际支付的发行费用
	19,029,578.20

	募集资金实际净额（注1）
	513,979,572.75

	减：以前年度募投项目使用金额（注2）
	277,278,946.28

	[bookmark: OLE_LINK4]减：本年度募投项目使用金额
	

	减：超募资金永久补充流动资金金额
	133,000,000.00

	减：用闲置募集资金进行现金管理
	90,000,000.00

	减：银行手续费
	6,756.81

	加：利息收入
	29,086,869.74

	2026年6月30日募集资金专户余额
	42,780,739.40


注1：募集资金实际净额513,979,572.75元，与募集资金应有净额510,260,652.00元，差异3,718,920.75元，原因如下：
公司以自筹资金预先支付发行费用3,718,920.75元，公司未在募集资金到账后6个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。
注2：以前年度募投项目使用金额277,278,946.28元，具体如下：
2023年募投项目补充流动资金承诺投资总额为100,000,000.00元，募投项目使用金额为100,174,861.07元，差异174,861.07元系专户利息收入投入募投项目所致；另深圳综合运营中心项目累计使用68,894,563.75元。
2024年将部分募集资金117,160,000.00元变更用于实施“算力集群服务项目”，实际投入募集资金99,750,000.00元；另使用超募资金支付深圳综合运营中心项目5,087,560.94元。
2025年使用募集资金367,440.00元用于实施“算力集群服务项目”，使用超募资金支付深圳综合运营中心项目3,004,520.52元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
[bookmark: _GoBack]为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
	银行名称
	银行账号
	期末余额（元）
	备注

	中国建设银行股份有限公司汕头市分行
	44050165090100001169
	-
	用于补充流动资金事项的募集资金存储和使用，已于2022年9月销户。

	中国银行股份有限公司汕头金园支行
	647075080908
	-
	用于大数据应用技术中心建设项目的募集资金存储和使用,已于2023年8月销户。

	交通银行汕头黄山支行
	445006110013000173838
	-
	用于部分超募资金的存储和使用，已于2023年9月销户。

	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行
	2003020329200303976
	-
	用于营销服务体系升级建设项目的募集资金存储和使用，已于2023年9月销户。

	兴业银行股份有限公司汕头分行
	391680100100070838
	436,102.71
	原用于智慧城市综合解决方案升级项目的募集资金存储和使用；该项目已终止实施并部分资金变更用于算力集群服务项目建设，剩余资金尚未决定用途。

	兴业银行股份有限公司汕头分行
	391680100100071049
	4,496,173.46
	用于部分超募资金的存储和使用。

	广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行
	210000236161
	17,098,657.51
	用于深圳综合运营中心项目的募集资金存储和使用；该项目已结项，节余资金尚未决定用途。

	兴业银行股份有限公司汕头分行
	[bookmark: OLE_LINK5]391680100100165876
	20,749,805.72
	用于算力集群服务项目的募集资金存储和使用

	合 计
	
	42,780,739.40
	


（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
1.募集资金三方监管协议的签署情况
公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资金采用专户存储制度。
2021年11月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”“保荐机构”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2023年8月2日，经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，并经2023年8月21日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，公司变更原募投项目“数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”资金用途，用于建设“深圳综合运营中心项目”，实施主体由公司变更为全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）。互联精英设立募集资金专项账户，并与公司、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行及五矿证券签订了《募集资金四方监管协议》。
2024年12月11日，经第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，公司终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金11,716.00万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。2024年12月28日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。公司已设立募集资金专项账户并与兴业银行汕头分行营业部、五矿证券签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在重大差异，符合相关规定，监管协议的履行不存在问题。
2. 募集资金专项账户进展
2022年9月，鉴于在中国建设银行股份有限公司汕头市分行开立的专项账户44050165090100001169募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。该账户注销手续已办理完成。
2023年9月，鉴于在中国银行股份有限公司汕头金园支行开立的专项账户647075080908、在交通银行汕头黄山支行开立的专项账户445006110013000173838、在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开立的专项账户2003020329200303976募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人，以上账户注销手续已办理完成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度不存在募集资金置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本年度不存在以暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2026年2月13日召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内；在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司保荐机构发表了同意意见。
报告期内，使用闲置募集资金现金管理具体情况如下：
	序号
	购买主体
	受托方
	产品类型
	产品名称
	购买金额/账户余额
（万元）
	起始日期
	到期日期
	预期年化收益率
	实际损益
（元）
	备注

	1
	天亿马
	南洋商业银行
	保本型
	定期存款
	5,000.00
	2026-3-9
	2026-6-9
	1.7%
	212,500.00
	已到期

	2
	天亿马
	兴业银行股份有限公司汕头分行
	保本型
	大额存单
	2,000.00
	2026-3-9
	2026-6-9
	1.1%
	55,000.00
	已到期

	3
	天亿马
	兴业银行股份有限公司汕头分行
	保本型
	大额存单
	2,000.00
	2026-3-9
	2026-6-9
	1.1%
	55,000.00
	已到期

	4
	天亿马
	南洋商业银行
	保本型
	定期存款
	5,000.00
	2026-6-9
	2026-9-9
	1.7%
	-
	未到期

	5
	天亿马
	兴业银行股份有限公司汕头分行
	保本型
	大额存单
	2,000.00
	2026-6-10
	存期三个月
	1.1%
	-
	未到期

	6
	天亿马
	兴业银行股份有限公司汕头分行
	保本型
	大额存单
	2,000.00
	2026-6-10
	存期三个月
	1.1%
	-
	未到期


截至2026年6月30日，公司以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募集资金（含超募资金）未到期余额为人民币9,000万元。
（六）节余募集资金使用情况。
本报告期不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本报告期不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金依规存放于专项监管账户中，将用于承诺募投项目，或将依据公司经营计划和实际需求，经董事会、股东会审议通过后审慎投入使用。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目发生改变的情况
本年度未发生变更募集资金投资项目情况。
公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设。由于公司变更后的募投实施地点为深圳市，为方便后续房产管理和员工社保缴纳、促进人员稳定性和业务开展，拟将募投项目实施主体变更为公司全资子公司互联精英。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。
公司于2024年12月11日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，并于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金11,716.00万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。公司监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。
上述改变后募集投资项目资金使用情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。
（2） 募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕399号）和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2026年8月29日


附表1：
	募集资金使用情况对照表

	2026年度1-6月

	编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司
	
	
	
	金额单位：人民币万元

	募集资金总额
	51,026.07
	本报告期投入募集资金总额
	0.00

	报告期内变更用途的募集资金总额
	0.00
	已累计投入募集资金总额
	41,027.90

	累计变更用途的募集资金总额
	17,285.67
	
	

	累计变更用途的募集资金总额比例
	33.88%
	
	

	承诺投资项目和超募资金投向
	是否已变更项目（含部分变更）
	募集资金承诺投资总额
	调整后投资总额(1)
	本报告期投入金额
	截至期末累计投入金额(2)
	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)
	项目达到预定可使用状态日期
	本年度实现的效益
	是否达到预计效益
	项目可行性是否发生重大变化

	承诺投资项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、智慧城市综合解决方案升级项目
	是
	12,572.70
	-
	-
	-
	-
	不适用
	-
	不适用
	是

	2、大数据应用技术中心建设项目
	是
	3,763.60
	-
	-
	-
	-
	不适用
	-
	不适用
	是

	3、营销服务体系升级建设项目
	是
	1,599.85
	-
	-
	-
	-
	不适用
	-
	不适用
	是

	4、深圳综合运营中心项目
	否
	-
	5,569.67
	-
	5,569.67
	100.00%
	2025-8-24
	-
	不适用
	否

	5、算力集群服务项目
	否
	-
	11,716.00
	
	10,011.74
	85.45%
	2025-1-26
	1,198.98
	是
	否

	6、补充流动资金
	否
	10,000.00
	10,000.00
	
	10,017.49
	100.17%
	不适用
	-
	不适用
	不适用

	承诺投资项目小计
	
	27,936.15
	27,285.67
	
	25,598.90
	93.82%
	
	1,198.98
	
	

	超募资金投向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、永久性补充流动资金
	
	13,300.00
	13,300.00
	
	13,300.00
	100%
	不适用
	-
	不适用
	不适用

	2、未明确流向
	
	5,603.22
	5,603.22 
	
	-
	0.00%
	不适用
	-
	不适用
	不适用

	3、深圳综合运营中心项目
	
	4,186.69
	4,186.69
	
	2,129.00
	50.85%
	2025-8-24
	-
	不适用
	否

	超募资金投向小计
	
	23,089.91
	23,089.91
	
	15,429.00
	66.82%
	
	-
	
	

	合计
	
	51,026.06
	50,375.58
	
	41,027.90
	81.44%
	
	1,198.98
	
	

	未达到计划进度或预计收益的情况和原因
	不适用。

	项目可行性发生重大变化的情况说明
	不适用。

	超募资金的金额、用途及使用进展情况
	（1）超募资金的金额
公司首次公开发行股票实际募集资金净额510,260,652.00元，根据《招股说明书》拟募集资金279,361,500.00元，本次超募资金为230,899,152.00元。
（2）超募资金的用途及使用进展情况
①本报告期内永久补充流动资金情况
无此情况。
②本报告期内募投项目结项形成节余资金
无此情况。
③其他投向
截至2026年6月30日，超募资金余额中5,603.22万元尚未确定具体投向。

	募集资金投资项目实施地点变更情况
	不适用。

	募集资金投资项目实施方式调整情况
	不适用。

	募集资金投资项目先期投入及置换情况
	不适用。

	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]不适用。

	用闲置募集资金进行现金管理情况
	截至2026年6月30日，公司以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募集资金（含超募资金）未到期余额为人民币9,000万元。

	项目实施出现募集资金节余的金额及原因
	不适用。

	尚未使用的募集资金用途及去向
	尚未使用的募集资金依规存放于专项监管账户中，将用于承诺募投项目或将依据公司经营计划和实际需求，经董事会、股东会决议后，审慎投入使用。

	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
	不适用。


注：募投项目补充流动资金承诺投资总额为100,000,000.00元，募投项目使用金额为100,174,861.07元，差异174,861.07元，系募投专户利息收入投入募投项目所致。


附表2：
改变募集资金投资项目情况表
2026年6月30日
编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司                                                        金额单位：人民币万元
	改变后的项目
	对应的原承诺项目
	改变后拟投入资金总额(1)

	本年度实际投入金额
	截至期末实际累计投入金额(2)
	截 至 期 末 投 资 进 度 (%) (3)=(2)/(1)
	项目达到预定可使用状态日期
	本年度实现的效益
	是否达到预计效益
	改变后的项目可行性是否发生重大变化

	深圳综合运营中心项目
	大数据应用技术中心建设项目
	9,756.36
	0.00
	7,698.67
	78.91%
	2025-8-24
	不适用
	不适用
	否

	
	营销服务体系升级建设项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	算力集群服务项目
	智慧城市综合解决方案升级项目
	11,716.00
	0.00
	10,011.74
	85.45%
	2025-1-26
	1,198.98
	是
	否

	改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
	（1）深圳综合运营中心项目
①改变原因
2023年8月，基于整体经营规划和合理布局，公司计划整合原募投项目“大数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”，升级建设深圳综合运营中心。综合运营中心选址于深圳南山区，具备创新氛围浓厚、高端人才聚集力强、交通物流便利、产业链齐全的区位优势。同时，综合运营中心补足了公司轻资产运营模式下空间功能受限、办公分散导致协作不足的痛点，可承载运营、研发及商务推广功能，整合广深两地研发资源、运营资源，提升团队效能，为公司战略实施提供可靠的硬件保障。
②决策程序
经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，另经2023年第三次临时股东会审议通过，同意《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》。公司监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。
③信息披露情况
详见公司于2023年8月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-080）及相关公告。
（2）算力集群服务项目
①改变原因
2024年12月，在我国数字经济高速发展的背景下，公司全面深化数字经济的战略拓展目标，由智慧城市领域向上游延伸产业链。同时，随深圳综合运营中心项目的落地，深圳办公室研发中心、展示中心、运营中心的投入使用，一定程度缓解了总部办公用地压力。公司终止“智慧城市综合解决方案升级项目”，变更其部分募集资金用途用于实施“算力集群服务项目”，以提升募集资金使用效率和投资回报，进而提升综合竞争力，优化产业布局。
②决策程序
经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，并经2024年第四次临时股东会审议通过，同意了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。
③信息披露情况
公司于2024年12月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-090）及相关公告。

	未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
	（1）深圳综合运营中心项目
公司深圳综合运营中心已投入使用，运营中心、研发中心及展示中心配套设施建设完成。深圳综合运营中心项目的投入使用改善了公司办公环境，改善研发条件，提高工作效率，对公司品牌形象、人才吸引力皆有所提升。

	改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明
	不适用。



